## АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019                        		                              		                                         №  16

станица Журавская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 25 июня 2015 года № 117 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых   программ   Журавского   сельского поселения Кореновского района»,                             администрация Журавского сельского поселения Кореновского района              п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2018 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Журавского сельского поселения Кореновского района, а также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       И.В. Солодовник

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района от 22.01.2019 № 16

«Об утверждении отчета о реализации ведомственной

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Журавского сельского поселения Кореновского района

на 2016-2018 годы» за 2018 год»

Проект подготовлен и внесен:

Финансовым отделом администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

Начальник финансового отдела                                                       М.А. Боровец

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     Т.И. Шапошник

ведущий специалист общего отдела

администрации Журавского сельского

поселения Кореновского района                                                     В.С. Рублевская

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 22.01.2019 № 16

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы» за 2018 год

Ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы»  (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 08.12.2015 № 222 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Журавского сельского поселения Кореновского района на 2016-2018 годы».

В 2018 году в нее были внесены изменения постановлениями администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 18.05.2018 № 93, 26.06.2018 № 113, от 21.08.2018 № 143, от 17.12.2018 № 213.

На финансирование мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 2 353,6 тысяч рублей. Выделено       2 353,6 тысяч рублей. Освоено 2 353,6 тысячи рублей.

- Отчет о ходе реализации мероприятий Программы

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федера льного бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Актуализация проектно-сметной документации по строительству артскважины (центральная) в ст.Журавской, переулок Кубанский и рекон-струкция водопровода (1200 п.м.) в ст.Журав-ской по ул.Степной, Краснодарского края Кореновского района | 2018 | план | 49,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Работы и услуги не выполнены в полном объеме |
|  |  |  | испол нение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Замена труб в уличной водопроводной сети ул.Южная х.Казаче-Малеваный от №132 до №174 (13 абонента) протяженностью 550 м, ст.Журавская ул.Южная от № 2 до № 45 (22 абонента) протяженностью 2400м | 2018 | план | 1902,8 | 94,6 | 0 | 1808,2 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 1902,8 | 94,6 | 0 | 1808,2 | 0 |  |
| 1.5 | Приобретение насосов для артезианских скважин | 2018 | план | 202,5 | 10,7 | 0 | 191,8 | 0 | 100% |
|  |  |  | исполнение | 161,4 | 10,7 | 0 | 191,8 | 0 |  |
| 2.1 | Топосъемка и выполнение работ по планировке территории для строительства газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской | 2018 | план | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Изготовление технического плана по уличного газопровода низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от № 194 до № 182 | 2018 | план | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Комплекс работ по подключению газопроводов низкого давления части ул.Лунева в х.Казаче-Малеваном от №194 до № 182 и по ул.Южной от № 208 до № 230 | 2018 | план | 83,9 | 83,9 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 83,9 | 83,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Техническое обслуживание (эксплуатация газораспределительной сети) по ул.Северной в ст.Журавской |  | план | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|  |  |  | испол нение | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Актуализация проектно-сметной документации по строительству газопровода низкого давления по ул.Южной и ул.Братской в ст.Журавской | 2018 | план | 49,0 | 49,0 | 0 | 0 | 0 | 0% Работы и услуги не выполнены в полном объеме |
|  |  |  | испол нение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе | 2018 | План | 2353,6 | 353,6 | 0 | 2000,0 | 0 | 100% |
|  |  |  | Факт | 2353,6 | 353,6 | 0 | 2000,0 | 0 |  |

- Оценка эффективности и результативности реализации Программы

|  | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- |
| Показатели, характеризующие достижение цели | план | факт |
| Заменено труб в уличной водопроводной сети (абонентов) | 230 | 230 |
| Снижение потребления электроэнергии на подъем воды из артезианских скважин ( Тквт/Ч) | 109 | 109 |
| Снижение числа порывов водопроводных сетей в расчете на 1 км. | 0,8 | 0,8 |

  - Результативность реализации Программы равна 10 баллов.

  - Полнота использования бюджетных ассигнований равна 10 баллам.

  - Полнота реализации мероприятий Программы равна 10 баллам.

  - Общая эффективность реализации Программы  составляет 30 баллов, что соответствует высокой эффективности исполнения мероприятий Программы.

Эффективность реализации программы: результаты реализации  мероприятий Программы  оказали позитивное влияние на различные стороны жизни населения Журавского сельского поселения Кореновского района.

Реализация программы позволила:

реализовать комплекс научных, проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий,  направленных  на  ускоренное решение социальной задачи особой значимости;

реализовать общегосударственную политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;

сформировать условия для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Журавского сельского поселения посредством создания необходимой  инфраструктуры, благоприятной  среды  для  развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов,  обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики Журавского сельского поселения;

увеличить объем проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в поселении, связанных с проведением массовой газификации.

Экономическая эффективность Программы  выражена снижением прямых и косвенных расходов за счет обеспечения роста темпов газификации  и водоотведения в Журавском сельском поселении, ослабления социальной напряженности в обществе и   повышения жизненного уровня населения.

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              И.В. Солодовник