| СОГЛАСОВАНО Начальник общего отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ Т.И. Шапошник « 05 » октября 2021 г. СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела администрации Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ В.С. Рублевская « 05 » октября 2021 г. УТВЕРЖДАЮ ИО главы Журавского сельского поселения Кореновского района _____________ В.С. Рублевская « 05 » октября 2021 г. |  |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ целевОЙ программЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в  Журавском сельском поселении на 2021 год»

за девять месяцев 2021 года

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполне ние | Общий объем финанси рования, тыс. руб. | в том числе | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мест ный бюджет | привлеченные средства из: |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюд жетных источни ков |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |  |  | Расходы 100 % |
|  | - ремонт автомобильной дороги по ул.Братская от ПК0+00 (дом № 79) до ПК3+67 в ст-це Журавской | 2021 | План | 1 848, 9 | 92,4 |  | 1 756,5 |  |  |
|  |  | 2021 | Исполнение | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | - ремонт автомобильной дороги по ул.Степная от ПК0+00 (а/д г. Кореновск - х. Казаче-Малеваный-ст-це Журавская) до ПК6+94 в ст-це Журавская | 2021 | План | 4 200,1 | 210,1 |  | 3 990,0 |  |  |
|  |  | 2021 | Исполнение | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Всего по программе | 2021 | План | 6 049,0 | 302,5 |  | 5 746,5 |  | 100 % |
|  |  |  | Исполнение | 6 049,0 | 302,5 |  | 5 746,5 |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                              В.С. Рублевская